Аналіз ефективності виконання бюджетної програми

по відділу освіти виконкому  Апостолівської  міської  ради.

Програма:  Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад

Мета: Забеспечення розвитку інфраструктури території

Завдання: Реконструкція  стадіону "Локомотив" по вул.Вокзальна ,13 в м. Апостолове Дніпропетровсьої обл.

Виконання результативних показників бюджетної програми

| Показники | Попередній період (2017 рік) | Звітний період (2018 рік) |
| --- | --- | --- |
|  | Затверджено | Виконано | Виконан-ня плану(%) | Затверджено | Виконано | Виконан-ня плану(%) |
| Показники ефективності: | x | x | x | x | x | x |
| середні витрати на реконструкцію одного об"єкту | 0 | 0 | 0 | 747720 | 444014,46 | 59,38 |
| середні витрати на 1кв.м реконструкції |  |  |  | 28981 | 17210 | 59,38 |
| Показники якості | х | х | х | х | х | х |
| рівень готовності об"єктів будівництва | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | 75 |

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

І(еф)= (59,38+59,38):2=59,38

б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

І(я)= 75

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

І(еф) баз=0

Іі  = 0

Оскільки за  попередній  рік  данні відсутні зменшуємо шкалу ефективності бюджетної програми ще  на 25 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

Е=59,38+75= 134,38

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має низький  рівень ефективність.

Завдання: Капітальний ремонт по заміні вікон на енергоефективні в будівлях загальноосвітніх шкіл

Виконання результативних показників бюджетної програми

| Показники | Попередній період (2017 рік) | Звітний період (2018 рік) |
| --- | --- | --- |
|  | Затверджено | Виконано | Виконан-ня плану(%) | Затверджено | Виконано | Виконан-ня плану(%) |
| Показники ефективності: | x | x | x | x | x | x |
| середні витрати на капремонт одного об"єкту | 0 | 0 | 0 | 298000 | 275205,03 | 108,28 |
| середні витрати на заміну одного вікна капремонту | 0 | 0 | 0 | 14900 | 13760,25 | 108,28 |
| Показники якості | х | х | х | х | х | х |
| рівень готовності об"єктів будівництва | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

І(еф)= (108,28+108,28):2=108,28

б ) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

І(я)= 100

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

І(еф) баз=0

Іі  = 0

Оскільки за  попередній  рік  данні відсутні зменшуємо шкалу ефективності бюджетної програми ще  на 25 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

Е=108,28+100= 208,28

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високий  рівень ефективність.

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 31.12.2018 року

1.           06     			Відділ  освіти   виконкому  Апостолівської міської ради

_____________________________________________________________________

(КПКВК МБ)		             (найменування головного розпорядника)

2.           02         		Відділ  освіти   виконкому  Апостолівської міської ради __________________________________________________________________________

(КПКВК МБ)			 (найменування відповідального виконавця)

3. 0217362            Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад

(КПКВК МБ)	________________________________________________________________

(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми1 | Кількість нарахованих балів |
| --- | --- | --- |
|  |  | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Завдання |  |  |  |
| 1 | Реконструкція стадіону "Локомотив" по вул.Вокзальна ,13 в м. Апостолове Дніпропетровсьої обл |  |  | 134,38 |
| 2 | Капітальний ремонт по заміні вікон на енергоефективні в будівлях загальноосвітніх шкіл | 208,28 |  |  |
|  | Загальний результат оцінки програми |  | 171,33 |  |

1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми2 | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Реконструкція стадіону "Локомотив" по вул.Вокзальна ,13 в м. Апостолове Дніпропетровсьої обл | Підрядна організація не виконала роботи в строк згідно договору підряду та календарного графіку |

2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу освіти

Виконкому Апостолівський міський голова                                                                      Л.П.КОЛЄСНІК